ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням LІV сесії

VІІІ скликання

Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області                                                         від 18 грудня 2024 року №4664

ПРОГРАМА

АДАПТАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО ВИМОГ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ НА 2025-2029 РОКИ

с-ще Зачепилівка - 2024

ЗМІСТ

І. Паспорт Програми………………………………….……………………………...3

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма…………....	.5

ІІІ. Визначення мети та основні завдання Програми…………………………........6

IV. Показники реалізації Програми…………………………………………………7

V. Фінансове забезпечення Програми………………………………………...........8

VI. Очікувані результати від реалізації Програми………………………………...8

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми…………………....9

VIII. Напрями діяльності та заходи Програми, джерела фінансування,

строки та етапи виконання…………………………………………………............11

ІХ. Фінансування по Програмі…………………………………………………….13

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Зачепилівської селищної територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2029 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми | Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403–VI Закони України: «Про правовий режим воєнного стану»; «Про освіту», «Про дошкільну освіту» Укази Президента України: від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 307-р «Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти» Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за № 879/32331 (зі змінами) Лист Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 № 1/8820-23 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів» ## Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2025 – 2029 роки |
| 6 | Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання Програми | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми усього, в тому числі: | 3 032,00 тис.грн. |
| 7.1 | коштів місцевого бюджету | 3 032,00 тис.грн. |
| 7.2 | коштів інших джерел | - |

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ҆ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Враховуючи вимоги Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій, реагуванням на них,  пункту 7 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про дошкільну освіту» від 06.06.2024 № 3788-ІХ та інших нормативних актів розроблено Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Зачепилівської селищної територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2029 роки.

Уже майже 3 роки освітній процес в закладах дошкільної освіти здійснюється в онлайн режимі, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Війна негативно впливає на організацію освітнього процесу, це зумовлює потребу в гнучкій трансформації діяльності освітньої сфери громади на період дії воєнного стану. Передусім постала необхідність убезпечення учасників освітнього процесу.

Все це і призвело до нагальної потреби у вирішенні проблеми забезпечення безпеки учасників освітнього процесу закладів дошкільної освіти від дії засобів ураження з метою збереження життя та здоров’я в умовах воєнного стану.

Укриття в закладі дошкільної освіти - спеціально організоване приміщення в будівлі або на території закладу, що слугує захистом для дітей та персоналу в разі фізичної небезпеки, яке пройшло відповідну еспертизу та відповідає нормативним вимогам, враховує вікові особливості дітей дошкільного віку, забезпечено необхідним майном, інвентарем, засобами та матеріалами.

Організовувати та облаштовувати укриття в закладах дошкільної освіти слід з позиції безпеки та комфорту перш за все дітей дошкільного віку. Більшість укриттів у ЗДО організовується в підвальних приміщеннях, які раніше не використовувались для перебування в них дітей, тому потребують певної підготовки, проведення ремонтних робіт та перепланування відповідно до вимог ДСНС.

Тому, актуальність проблеми полягає в забезпеченні безпеки учасників освітнього процесу закладів дошкільної освіти. А це потребує приведення у належний технічний стан об’єктів цивільного захисту населення (укриттів, засобів оповіщення) від загроз воєнного, техногенного та природного характеру, які несуть загрозу для населення та інфраструктури територіальної громади.

Програма адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Зачепилівської селищної територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025–2029 роки спрямована на вирішення низки актуальних проблем у сфері безпеки та організації освітнього процесу. Основними проблемами, які потребують розв’язання, є:

- Відсутність належно обладнаних укриттів у закладах дошкільної освіти:

- Більшість підвальних приміщень у ЗДО не відповідають вимогам для використання як укриття;

- Приміщення потребують ремонту, перепланування, технічного переоснащення та забезпечення засобами захисту відповідно до вимог ДСНС.

- Забезпечення безпеки учасників освітнього процесу:

- Відсутність сучасних та дієвих засобів оповіщення;

- Недостатнє забезпечення необхідним інвентарем, матеріалами та майном для облаштування комфортних і безпечних умов перебування дітей у захисних спорудах.

- Негативний вплив воєнного стану на організацію освітнього процесу:

- Тривалий онлайн-режим навчання, який впливає на якість освітнього процесу та психоемоційний стан дітей і персоналу;

- Необхідність створення умов для повернення дітей до офлайн-освіти з урахуванням безпекових викликів.

- Необхідність приведення об’єктів цивільного захисту до сучасних стандартів:

- Відповідність укриттів вимогам вікових особливостей дітей дошкільного віку;

- Потреба у створенні комфортного середовища, що включає належну вентиляцію, освітлення, меблі та санітарно-гігієнічні умови.

Одним із шляхів вирішення вказаних завдань є комплекс заходів, спрямований на забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням у період дії воєнного або надзвичайного стану, виникнення іншої  загрози природного або техногенного характеру, створення умов для ефективного використання сил та засобів цивільного захисту.

Ця програма спрямована на розв’язання проблем, що існують в системі дошкільної освіти, і які неможливо вирішити у процесі поточної роботи.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення належного рівня безпеки дітей та працівників закладів дошкільної освіти Зачепилівської селищної територіальної громади шляхом приведення приміщень у відповідність до вимог цивільного захисту. Створення безпечного та комфортного середовища для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та інших надзвичайних ситуацій.

Завдання Програми:

- Облаштування захисних споруд (укриттів) у закладах дошкільної освіти:

- Проведення експертизи підвальних приміщень закладів дошкільної освіти щодо їх відповідності вимогам цивільного захисту;

- Ремонт, будівництво, перепланування та облаштування укриттів із урахуванням вікових особливостей вихованців;

- Забезпечення укриттів необхідним інвентарем, майном, матеріалами та засобами захисту.

- Підвищення рівня технічної готовності об’єктів цивільного захисту:

- Встановлення систем вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та інших необхідних інженерних мереж в укриттях;

- Створення комфортних умов перебування для дітей та персоналу (забезпечення меблями, ігровими зонами, санітарно-гігієнічними засобами).

- Розробка та впровадження сучасної системи оповіщення та реагування:

- Оснащення закладів дошкільної освіти системами оперативного оповіщення про небезпеку;

- Навчання персоналу закладів дошкільної освіти користуванню системами оповіщення.

- Підвищення рівня підготовки учасників освітнього процесу:

- Організація навчань і тренувань для персоналу та дітей із питань дій у надзвичайних ситуаціях;

- Інформування батьків про правила поведінки та організацію безпеки дітей під час небезпечних ситуацій.

- Створення резерву матеріальних ресурсів для забезпечення безперебійної роботи укриттів:

- Закупівля довготривалих запасів питної води, продуктів харчування, медикаментів та інших необхідних матеріалів;

- Створення запасу предметів першої необхідності для облаштування тимчасового перебування дітей у захисних спорудах.

- Моніторинг та оцінка стану реалізації заходів Програми:

- Проведення регулярного моніторингу виконання заходів Програми;

- Оцінка ефективності заходів і внесення корективів у разі необхідності.

Реалізація Програми сприятиме збереженню життя та здоров’я вихованців і працівників, забезпечить стійкість освітнього процесу в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій, а також підвищить рівень якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти громади.

IV. ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Для успішної реалізації Програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Зачепилівської селищної територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025–2029 роки передбачено наступні організаційні заходи:

- Проведення аудиту стану приміщень закладів дошкільної освіти, зокрема підвальних приміщень, щодо їх відповідності вимогам цивільного захисту.

2. Проведення ремонтних і будівельних робіт у підвальних приміщеннях для облаштування укриттів:

- гідроізоляція стін та підлоги;

- облаштування вентиляційних систем, водопостачання, каналізації, освітлення, також придбання тари для збереження води у випадку припинення водопостачання;

- забезпечення укриттів електроживленням від альтернативних джерел.

3. Облаштування комфортного середовища:

- встановлення дитячих меблів, ігрових зон, санітарних вузлів;

- забезпечення укриттів необхідним інвентарем (килимки, подушки, ковдри тощо).

4. Оснащення укриттів засобами першої необхідності:

- аптечки, питна вода, продукти довготривалого зберігання;

- ліхтарі, зарядні пристрої, засоби зв’язку.

5. Проведення інструктажів та тренувань для персоналу закладів дошкільної освіти з питань дій у надзвичайних ситуаціях.

6. Організація заходів для дітей, з урахуванням їх вікових особливостей, щодо правил поведінки під час надзвичайних ситуацій.

7. Інформування батьків про заходи цивільного захисту в закладах дошкільної освіти та їхню участь у забезпеченні безпеки дітей.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми:

| Джерело фінансування | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошти місцевого бюджету | 3 032,0 тис.грн. | - | - | - | - | 3 032,0 тис.грн. |
| Кошти інших джерел | - | - | - | - | - | - |

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Результатом виконання Програми є забезпечення безпечного та комфортного середовища для вихованців та працівників у закладах дошкільної освіти громади, мінімізація ризиків для життя та здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану.

VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація виконання заходів Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області.

Внесення змін до Програми здійснюється в порядку, встановленому для її прийняття, за поданням відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради. Загальний контроль за реалізацією Програми здійснює Зачепилівська селищна рада.

Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця Програми.

Про хід виконання Програми інформувати Зачепилівську селищну раду щорічно у І кварталі, що наступає за звітним роком. Після завершення дії Програми виконавець оформляє заключний звіт про результати виконання Програми.

VІІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі за роками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всього |
| 1. | Проведення ремонтних робіт підвальних приміщень закладів дошкільної освіти та перепланування відповідно до вимог ДСНС | 1.1.Розробка технічної документації для облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет | 3 000,0 |  |  |  |  | 3 000,0 |
|  |  | 1.2. Залучення фахівців для проведення експертизи стану приміщень, оцінки ризиків і планування адаптаційних заходів | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього напрям 1: |  | 2025-2029 |  | Місцевий бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2. | Придбання засобів першої необхідності для укриттів | 2.1. Медичні аптечки з усім необхідним (перев’язувальні матеріали, антисептики, засоби для екстреної допомоги) | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет | 32,00 |  |  |  |  | 32,00 |
|  |  | 2.2. Запаси питної води в герметичних ємностях | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Продукти тривалого зберігання для забезпечення дітей та персоналу в разі тривалого перебування в укритті | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього напрям 2: |  | 2025-2029 |  | Місцевий бюджет | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 3. | Придбання обладнання для забезпечення функціонування укриттів | 3.1. Альтернативні джерела освітлення (ліхтарі, лампи на батареях) | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього напрям 3: |  | 2025-2029 |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Придбання меблів і інвентарю для укриттів | 4.1. Компактні та функціональні дитячі меблі (стільці, столи, полиці для зберігання речей) | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. М’які покриття, килимки, подушки, ковдри | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього напрям 4: |  | 2025-2029 |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Закупівля дидактичного, ігрового обладнання та матеріалів для організації дозвілля дітей в укриттях | 5.1. Іграшки, розвивальні ігри, книжки | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Канцелярські матеріали для занять дітей під час перебування в укритті | 2025-2029 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього напрям 5: |  | 2025-2029 |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разом напрями 1-5: |  | 2025-2029 |  | Місцевий бюджет | 3 032,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032,0 |

ІХ. ФІНАНСУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ

| Напрями Програми | Бюджет | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2025-2029 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Проведення ремонтних робіт підвальних приміщень закладів дошкільної освіти та перепланування відповідно до вимог ДСНС | Місцевий бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Напрям 2. Придбання засобів першої необхідності для укриттів | Місцевий бюджет | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| Напрям 3. Придбання обладнання для забезпечення функціонування укриттів | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напрям 4. Придбання меблів і інвентарю для укриттів | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напрям 5. Закупівля дидактичного, ігрового обладнання та матеріалів для організації дозвілля дітей в укриттях | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього напрями 1-5 | Місцевий бюджет | 3 032,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032,0 |