ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Виконавчого комітету Зачепилівської селищної ради

№ 26 від 30.05.2022р.

План

основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Зачепилівської селищної ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022/2023 років

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити фінансування заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років у необхідних обсягах | Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради, комунальні підприємства | протягом підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років |
| 2. | Забезпечити контроль за утримання у належному технічному стані енергетичного обладнання, що знаходиться на балансі установ, підприємств і організацій селищної ради, з метою уникнення аварійних ситуацій та забезпечення надійним електропостачанням споживачів | Зачепилівський РЕМ АК «Харківобленерго» | постійно |
| 3. | Здійснити виконання планів-графіків підготовчих робіт до опалювального періоду 2022/2023 років | Рекомендувати Красноградська філія ПАТ «Харківгаз», Зачепилівський РЕМ АК «Харківобленерго», | до 01 жовтня 2022 року |
| 4. | Сформувати нормативний аварійний запас матеріалів, комплектуючих і палива для оперативної ліквідації можливих наслідків стихійних явищ | Рекомендувати Красноградській філії ПАТ «Харківгаз», Зачепилівському РЕМ АК «Харківобленерго» | до 01 жовтня 2022 року |
| 5. | Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на проведення розрахунків за спожиті енергоносії (природний газ, електрична енергія) та отримані послуги з їх розподілу, забезпечувати наявність договорів на постачання та розподіл природного газу і електричної енергії | керівникам підприємств, установ, організацій | постійно |
| 6. | Забезпечити заготівлю у необхідних обсягах запасів вугілля для опалення об’єктів соціальної сфери, закладів освіти та закладів культури | Відділ освіти Зачепилівської селищної ради | до 01 жовтня 2022 року |
| 7. | Вжити заходи з підготовки теплових господарств та визначення стану їх готовності до опалювального періоду, передбачених Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господартсва України від 10 грудня 2008 року №620/378, зареєстрованим у Міністерства юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001 | ТОВ «Котельні Лікарняного Комплексу» спільно з відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради, КЗОЗ Зачепилівська центральна районна лікарня, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Зачепилівської селищної ради» | до 01 жовтня 2022 року |
| 8 | Забезпечити належне утримання зелених насаджень в охоронних зонах лінії електропередач | Зачепилівський РЕМ АК «Харківобленерго» | до 01 жовтня 2022 року |
| 9. | Заготовити посилочний матеріал та реагенти для обробітку доріг в зимовий період | Рекомендувати Зачепилівській філії райавтодор, відділу благоустрою Зачепилівської селищної ради. | до 17 вересня 2022 року |
| 10. | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності селищної ради. | Комунальні підприємства спільно з Зачепилівською селищною радою, Зачепилівською філією райавтодор | до 01 жовтня 2022 року |
| 11. | Здійснювати належну підготовку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також інженерних споруд, розташованих на цих дорогах, до сталого функціонування в осінньо-зимових період 2022/2023 років | Рекомендувати Зачепилівській філії райавтодор | до 01 жовтня 2022 року |
| 12. | Здійснити належну підготовку автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сталого функціонування в осінньо-зимових період 2022/2023 років | Рекомендувати Зачепилівській філії райавтодор, відділу благоустрою Зачепилівської селищної ради. | до 01 жовтня 2022 року |

Керуюча справами

виконавчого комітету селищної ради							Наталія ЛЕВИЦЬКА